# Sprint 10 – Operation Microbe-Management

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meno | Úlohy | Mid-Sprint review | MS% | EOS review | ES% |
| Richard Andrášik (Scrum Master) | Dokončenie a zjednotenie formalít ako reflexie a zápisnice | Zjednotil formality na gite a updatoval stránku | 60% | Všetky dokumenty sú kompletné vrátane tohto | 100% |
| Samuel Kačeriak | Finalizácia úvodnej obrazovky aplikácie | Pridal popisky do aplikácie a “o nás” na úvodnú stránku | 70% | Robil srandy so sekundárnymi funkcionalitami | 100% |
| Andrej Dubovský | Validácia všetkého | Zistili sme, že nie je všetko validované | 20% | Už by malo byť všetko validovateľné | 100% |
| Roman Grom | Všeobecné veci, debugging alebo čo... | Trošku z A, trošku z B | 50% | Pomoc pri prácach ostatných | 100% |
| Ondrej Martinka | Dokumentovanie ns-3 a vytvorenie prostredia | Pomohol s popiskami, opravoval chyby | 50% | Dokumentovanie a prostredie hotové | 100% |
| Vojtech Fudaly | Formátovanie a oprava dokumentácie | Dokumentácia je načatá, pridáva tam nové veci | 40% | Pridával časti ostatných do dokumentácie | 100% |

**Zhrnutie sprintu:**

**Zhrnutie:**

* Trvanie sprintu: 28.4 – 11.5

Funkcionalita aplikácie je konečne hotová, ostáva len vychytať muchy. V tomto sprinte začíname písať dokumentáciu a dokončujeme vizuálne stránky projektu.

**Začiatok sprintu:**

V minulom sprinte sa nám podarilo nejako už definitívne uzavrieť funkcionalitu aplikácie. Zostáva ešte urobiť všetko ostatné. To je: výzor, dokumentácia, používateľská príručka. Tento sprint sa hlavne budeme sústrediť na dokumentáciu a trochu výzor. Písaniu používateľskej príručky sa zatiaľ úspešne vyhýbame. Podľa harmonogramu by toto mal byť náš posledný sprint. Pre veľké množstvo zostávajúcich úloh však rozmýšľame, že bude ešte jeden.

**Rekapitulácia v strede sprintu:**

Máme urobený veľký kus z práce, čo sme si dali na začiatok. Pracovali sme poriadne prvé dva dni od zahájenia sprintu a potom sa nám chvíľu nechcelo. Na stretnutí sme však veľmi aktívny, takže budeme mať znovu tak ďalšie dva alebo tri produktívne dni. Zostáva nám viac písania dokumentácie a Andrej musí ešte dokončiť tú jeho validáciu. Ak nikto znovu nezhodí na noc produkciu, mali by sme tento sprint úspešne stihnúť.

**Reflexia sprintu:**

V tomto sprinte sme len dokončovali všetku tú kozmetickú robotu čo sa nám nechcelo počas iných sprintov. Tak ako som predpokladal, mali sme produktívnych len pár dní z posledného týždňa, počas ktorých sme ľahko dokončili zvyšok roboty. Zhodli sme sa tiež, že toto bude posledný sprint, lebo sme už dokončili gro roboty a v škole už po dnešku osobne tento semester nebudeme. Agile metodika nám dosť dala, naučili sme sa priebeh vytvárania projektu v malom tíme. Ja som sa ako stabilný SCRUM master naučil veľa o efektívnom spravovaní tímu a efekte agile systému na tento tím. Dúfam, že aj po tomto sprinte budeme spolu na tomto projekte pracovať naďalej až kým budeme mať konečne tie buldozéry hotové.

**Burndown graf:**

A picture containing plot, line, screenshot, diagram

Description automatically generated

Burndown graf nekončí v nule tento týždeň, lebo sme z dôvodu testovania kolektívne zabudli presunúť úlohy do done. Všetky úlohy však boli dokončené.