# Sprint 3 – Operation Men At Work

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meno | Úlohy | Mid-Sprint review | MS% | EOS review | ES% |
| Richard Andrášik (Scrum Master) | Vytvoriť nové wireframy celej aplikácie | 2 zo 4 wireframov sú hotové | 35% |  |  |
| Samuel Kačeriak | Metodika a prepojenia medzi uzlami siete | Metodika vyzerá hnusne, šipky sú ok | 50% |  |  |
| Andrej Dubovský | Lepší drag and drop, vytvorenie storu | Nevie čo ďalej, je úplne stratený | 70% |  |  |
| Roman Grom |  |  |  |  |  |
| Ondrej Martinka | Oprava drag and dropu po Andrejovi, backend | Docker integrácia hotová, komponenty pre drag and drop | 50% |  |  |
| Vojtech Fudaly | Tímová webstránka, komponenty na frontend | Väčšina práce hotová, stále je srdce tímu | 70% |  |  |

**Zwhrnutie sprintu:**

**Zhrnutie:**

* Trvanie sprintu: 15.11 – 29.11

**Začiatok sprintu:**

Cieľom tohto sprintu je vytvoriť prezentovateľnú verziu aplikácie, čo už vyzerá v pohode. Stále však zostáva veľa práce a Andrej a Richard stále netušia čo sa v tomto projekte robí. Sprint obsahuje menšie množstvo komplikovanejších úloh ako obyčajne. Potrvá štandardných 14 dní a všetci máme už od začiatku rozdelené nejaké úlohy, ktorými začneme hneď.

**Rekapitulácia v strede sprintu:**

Prvý krát sme počas sprintu pod priamkou ideálneho trendu. Máme ideálne množstvo úloh na dĺžku sprintu. Všetky úlohy sú rozdelené a pracuje sa na nich postupne, žiadne dodatočné prideľovanie nemusí scrum master v strede sprintu vykonávať. Väčšina úloh je už dokončená, mnohé sa práve vykonávajú a len málo úloh nebolo vôbec začatých. Týmto tempom skončíme s úlohami s miernym náskokom.

**Reflexia sprintu:**

**Burndown graf:**