# Sprint 4 – Corporate Espionage

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meno | Úlohy | Mid-Sprint review | MS% | EOS review | ES% |
| Richard Andrášik (Scrum Master) | Uzavrenie zápisníc, metodík a sprintov | Dokumenty už majú rovnaký formát | 40% | Všetky dokumenty dopísané a správne formátované | 100% |
| Samuel Kačeriak | Analýza minuloročných scenárov, maličkosti vo frontende | Pridal názvy pre šípky, opravil P2P kontajner, vypol bodky | 20% | Analýza stále nedokončená, frontend dokončený | 75% |
| Andrej Dubovský | Zlepšuje UX pre finálny prototyp aplikácie | Prototyp je možné zväčšiť a zmenšiť | 25% | Zoom funguje dokonale, opravil veci po Ondrovi | 100% |
| Roman Grom | Pospájať všetko na jednotnú dokumentáciu | Zhromaždil potrebné dáta | 10% | Dokončil dokumentáciu, docker endpoint navyše | 100% |
| Ondrej Martinka | Opravovanie po ostatných, docker | Docker done, robil si veci do frontendu ako sa mu chcelo | 45% | Plieskal navyše features hore dole | 100% |
| Vojtech Fudaly | Zvyšovanie funkcionality frontendu | Upravil nastavenia kontajnerov a CSS | 30% | Vynášal kontajnery | 85% |

**Zhrnutie sprintu:**

**Zhrnutie:**

* Trvanie sprintu: 30.11 – 12.12

Dokončenie prototypu aplikácie 2. Posledný sprint za prvý semester. Vytvorenie dokumentácie spájaním ostatných súborov.

**Začiatok sprintu:**

Začíname posledný sprint zimného semestra, preto potrebujeme dokončiť plne funkčný prototyp aplikácie. V tomto sprinte je väčšie množstvo náročnejších úloh, ktoré sú vytvorené s tým, že hneď vieme komu budú pridelené. Podľa prvého pohľadu príde tento sprint najnáročnejší, kvôli veľkému množstvu úloh, čo je potrebné dokončiť pred skončením semestra. Posledný sprint bude trvať len 13 dní z nejakého nepochopiteľného dôvodu.

**Rekapitulácia v strede sprintu:**

V strede tohto sprintu máme len veľmi málo úloh hotových. Semester končí, tak všetci venujeme menej čašu tímovému projektu a viac času ostatným predmetom. Funkcionalita a výzor aplikácie sa viac menej blíži výsledku za semester, s ktorým by sme boli všetci spokojní. Väčšina úloh síce nie je rozdelená v DevOps ale všetci vieme, ktoré z nich budeme robiť. Posledný týždeň musíme zapnúť, aby sme stihli urobiť všetku tú funkcionalitu, čo ešte potrebujeme.

**Reflexia sprintu:**

Tento sprint končil v pondelok, namiesto utorok, čo nás všetkých zaskočilo. Na konci sprintu sme nemali všetky úlohy hotové. To bolo dôsledkom potreby odovzdať väčšieho množstva práce na ostatné predmety a zle odhadnuté, koľko úloh stihneme urobiť pri väčšom množstve práce. Prototyp je dokončený, ale chceli sme urobiť množstvo vedľajšej funkcionality, čo sme žiaľ nestihli. Po tomto sprinte nasledujú medzi semestrami zimné prázdniny, počas ktorých budeme pokračovať na projekte metodikov waterfall. Práca na projekte počas tohto obdobia bude pre všetkých členov tímu nepovinná.

**Burndown graf:**

**Chart

Description automatically generated**

Graf vyzerá síce zle, ale urobili sme viac úloh ako vyzerá.