# Sprint 4 – Corporate Espionage

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meno | Úlohy | Mid-Sprint review | MS% | EOS review | ES% |
| Richard Andrášik (Scrum Master) | Uzavrenie zápisníc, metodík a sprintov | Dokumenty už majú rovnaký formát | 40% |  |  |
| Samuel Kačeriak | Analýza minuloročných scenárov, maličkosti vo frontende | Pridal názvy pre šípky, opravil P2P kontajner, vypol bodky | 20% |  |  |
| Andrej Dubovský | Zlepšuje UX pre finálny prototyp aplikácie | Prototyp je možné zväčšiť a zmenšiť | 25% |  |  |
| Roman Grom | Pospájať všetko na jednotnú dokumentáciu | Zhromaždil potrebné dáta | 10% |  |  |
| Ondrej Martinka | Opravovanie po ostatných, docker | Docker done, robil si veci do frontendu ako sa mu chcelo | 45% |  |  |
| Vojtech Fudaly | Zvyšovanie funkcionality frontendu | Upravil nastavenia kontajnerov a CSS | 30% |  |  |

**Zhrnutie sprintu:**

**Zhrnutie:**

* Trvanie sprintu: 30.11 – 12.12

**Začiatok sprintu:**

Začíname posledný sprint zimného semestra, preto potrebujeme dokončiť plne funkčný prototyp aplikácie. V tomto sprinte je väčšie množstvo náročnejších úloh, ktoré sú vytvorené s tým, že hneď vieme komu budú pridelené. Podľa prvého pohľadu príde tento sprint najnáročnejší, kvôli veľkému množstvu úloh, čo je potrebné dokončiť pred skončením semestra. Posledný sprint bude trvať štandardných 14 dní.

**Rekapitulácia v strede sprintu:**

V strede tohto sprintu máme len veľmi málo úloh hotových. Semester končí, tak všetci venujeme menej čašu tímovému projektu a viac času ostatným predmetom. Funkcionalita a výzor aplikácie sa viac menej blíži výsledku za semester, s ktorým by sme boli všetci spokojní. Väčšina úloh síce nie je rozdelená v DevOps ale všetci vieme, ktoré z nich budeme robiť. Posledný týždeň musíme zapnúť, aby sme stihli urobiť všetku tú funkcionalitu, čo ešte potrebujeme.

**Reflexia sprintu:**

**Burndown graf:**