# Sprint 7 – Stolen Time

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meno | Úlohy | Mid-Sprint review | MS% | EOS review | ES% |
| Richard Andrášik (Scrum Master) | Formality + oprava chýb po ostatných |  |  |  | 100% |
| Samuel Kačeriak | Openflow vo VM aj lokálne, SDN integrácia |  |  |  | 100% |
| Andrej Dubovský | Vykresľovanie uzlov v reálnom čase |  |  |  | 100% |
| Roman Grom | Robí novú prednú vítaciu stránku pre web aplikáciu |  |  |  | 100% |
| Ondrej Martinka | Kopa nových funkcionalít do možných NS3 scenárov |  |  |  | 100% |
| Vojtech Fudaly | Prerába pravý drawer po Andrejových pokusoch minule |  |  |  | 100% |

**Zhrnutie sprintu:**

**Zhrnutie:**

* Trvanie sprintu: 18.3 – 30.3

**Začiatok sprintu:**

Minulý sprint sme pridali obrovské množstvo funkcionalít. To čo potrebujeme tento sprint doriešiť je ošetrenie vstupov, validácie, oprava chýb... teda oprava všetkého čo bolo zle implementované minulý sprint. Stále budeme pridávať nové NS3 verzie, ale aktuálne máme príliš veľa experimentálnych funkcionalít, ktoré musíme dokončiť. Po tomto sprinte chceme dosiahnuť prvú stabilnú verziu aplikácie.

**Rekapitulácia v strede sprintu:**

Týždeň od začatia sprintu máme väčšinu úloh rozpracovaných ale len málo dokončených. Máloktoré úlohy majú pridelenú zodpovedajúcu osobu. Každý skôr robí zo všetkého, dokonca ešte viac ako obyčajne. Týmto tempom však úlohy dokonca sprintu nestihneme. Skúšame sa viac zorganizovať a rozdeliť si nepridelené úlohy lepšie. Zistili sme aj, že niekde pri integrácii SUMO do aplikácie sme stratili ethernet. Takže súčasťou ďalšieho sprintu ho budeme musieť vrátiť.

**Reflexia sprintu:**

**Burndown graf:**