# Sprint 9 – Operation Cluster Master

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meno | Úlohy | Mid-Sprint review | MS% | EOS review | ES% |
| Richard Andrášik (Scrum Master) | Dokončiť a skontrolovať všetky zápisnice a reflexie sprintov | Formality dokončené, časť zápisníc skontrolovaná | 40% | Všetky dokumenty skontrolované a opravené | 100% |
| Samuel Kačeriak | Bug fixer na plný úväzok | Opravuje bugy zanechané zvyškom tímu | 50% | Opravil všetky bugy, čo mal a konzultoval s ostatnými členmi | 100% |
| Andrej Dubovský | Lepšia validácia vstupov, opravovanie bugov | Validoval nový vstup | 30% | Pomáhal opravovať bugy, viac validácii | 100% |
| Roman Grom | Skrášlenie aplikácie, pomoc pri dokumentácii | Načal nové kapitoly v dokumentácii | 50% | Pomáhal Vojtechovi a písal dokumentáciu | 100% |
| Ondrej Martinka | Prispôsobovanie ns-3 scenárov, oprava bugov | Dáva s oddych tento týždeň | 10% | Jeho robota je hotová s menšou pomocou | 100% |
| Vojtech Fudaly | Dizajn úvodnej obrazovky + začíname dokumentáciu | Návrh nového loga aplikácie | 40% | Nové logo dokončené a animované | 100% |

**Zhrnutie sprintu:**

**Zhrnutie:**

* Trvanie sprintu: 14.4 – 27.4

Funkcionalitu sme dokončili, tak robíme posledné opravovanie bugov a veľa potrebných kozmetických úprav. Začíname znovu s dokumentáciou.

**Začiatok sprintu:**

V tomto sprinte hlavne opravujeme okrajové chyby a robíme taký malý redesign. Mal by to byť posledný sprint, kde meníme funkcionalitu, lebo ďalší budeme písať dokumentáciu. Vieme však, že tieto ďalšie dva týždne budeme mať aj veľa iných povinností, tak to pôjde pomalšie. Napriek tomu som dosadil a rozdal veľké množstvo úloh. Sprint vyzerá pekne, máme jasné, čo budeme robiť aj keď nevieme kto. Úlohy sú tiež pekne rozpísané, takže ktokoľvek ich dostane bude vedieť čo robiť.

**Rekapitulácia v strede sprintu:**

Po prvom týždni tohto sprintu kvôli prezentáciám sme urobili len veľmi malé množstvo úloh. Na tímovom stretnutí sme prišli na mnohé veci, čo je stále potrebné opraviť. Zvýšil sa tým celkový počet bugov, čo budeme musieť počas tohto alebo ďalšieho sprintu opraviť. Stále potrebujeme dokončiť validáciu, keďže máme veľa možných vstupov, ktoré potrebujú ošetrenie. Tá kopa úloh, čo zostala do konca sprintu však vyzerá nezdolateľná.

**Reflexia sprintu:**

Na predposlednom tímovom stretnutí sme dostali veľké množstvo úloh na ktorých bolo potrebné pracovať. Celkovo nám tieto úlohy asi zdvojnásobili, potrebný čas na dokončenie sprintu. Náš tím sa však zaprel a dotiahol to do konca. Zaslúžia si posledný oddychový sprint. V poslednom sprinte, ešte nám ostalo pár chýb čo treba opraviť a pár malých funkcionalít čo treba pridať. Už nebudeme chytať hlavné funkcionality, budeme robiť skôr vizuálne zmeny. Budeme mať nízky počet úloh, lebo som si istý, že nejaké ďalšie problémy vyskočia.

**Burndown graf:**

A picture containing plot, line, screenshot, electric blue

Description automatically generated