# Zápisnica – stretnutie 6

**Dátum:** 15.11.2022

**Dochádzka:**

Andrej Dubovský: Prítomný

Ondrej Martinka: Prítomný

Vojtech Fudaly: Prítomný

Roman Grom: Prítomný

Richard Andrášik: Prítomný

Samuel Kačeriak: Prítomný

**Zhrnutie stretnutia:** Uzatvorenie sprintu 2, otvorenie sprintu 3. Prešli sme si všetko, čo potrebujeme pre minimum na dokončenie predmetu.

**Priebeh stretnutia:**

* Rekapitulácia funkcionality pridaných hodnôt z posledného sprintu
* Nikto nemá rád Andrejov príspevok v sprinte 2
* Ondrej počul od vedúceho, že bezpečnosť aplikácie nie je kritická
* Každý povedal, čo dosiahol počas posledného sprintu
* Potrebný zoznam všetkého, čo náš simulátor podporuje
* V rámci wireframe, je potrebné vytvoriť aspoň 3 okná
* Vymýšľanie nových úloh, ktoré potrebujeme urobiť ale neboli v sprinte 2
* Sledovanie burndown grafov minulých sprintov
* Diskusia o prioritách úloh a poradí, v akom by sme ich mali urobiť
* Návrh merania úloh v entropiách od Sama Kačeriaka
* Testovanie experimentálnych filtrov na Samovi
* Zhrnutie vybraných a pridelených úloh na koniec